竞争性发包公告

顺序编号：2018-118                       项目编码：ZGS024

- 发包人：吴江经济技术开发区物流中心

2、工程名称: 开发区物流中心新建仓库工程监理        工程地点：开发区

3、工程规模：建筑面积14723.01㎡，建筑高度9.15m，最大跨度23.88m，层数-1/1层

4、招标范围：施工监理            监理合同估算价：工程估价3900万元，监理费约86.5万元

5、监理服务期：2018年10月08日至2020年02月09日共490日历天。

6、吴江经济技术开发区小型项目发包管理办公室，江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司受发包人委托具体负责本工程的竞争性发包事宜。

7、本次招标采取资格预审方式，对投标人应具备的资格要求如下：

7.1 具有独立订立合同的能力；

7.2 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

7.3 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

7.4 本次招标要求投标人须具备房屋建筑工程监理丙级及以上资质；

7.5本次招标 不接受 (接受或不接受)联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：   /  。

7.6本次招标对投标人拟派总监理工程师的要求：房屋建筑工程国家注册监理工程师；

7.7本次招标对投标人拟派总监理工程师在监工程的要求：本工程总监不允许兼职；

7.8 其它要求： （1）投标申请人2017 年度吴江区中介机构信用等级：B 级及以上（注：未参加2017 年度吴江区中介机构信用等级考评的，视作B 级）。

（2）外地进苏建筑业企业投标前进行信息登记，取得《外地进苏建筑业企业信息登记书》（具体按苏住建建（2018）14号执行）（使用预选承包商名录投标的无需此项）。

7.9 符合法律法规规定的其它要求。

其他：1、投标单位开标时可出示1万元年度保证金凭证原件或出示单位缴纳的1万元汇票原件。
  2、开户行名称及账号：吴江经济技术开发区财政局非税收入专户，吴江区建行（注：汇票不需要帐号）。保证金汇票或年度保证金凭证开标时必须查实原件，不得密封于投标文件内。

8、报名应提交材料：竞争性发包项目报名书、竞争性发包工程资格预审表、拟选派项目监理机构人员一览表、授权委托书、营业执照（复印件）、企业资质证书（复印件）、外地进苏建筑业企业信息登记书，监理机构及人员配备:总监1人，专业监理工程师：土建类专业1人、安装类专业1人（以毕业证书扫描件为准），监理员：1人，并附相关人员证书复印件，复印件须加盖公司公章。

（1）、营业执照、资质证书及相关人员执业资格证书原件在进行资格预审时查验、核实。

（2）、开标时先签到，总监本人必须准时到场，且携带相关执业资格证书原件，开标现场对中标候选人执业资格证书原件进行核实，总监本人未准时参加开标会的将作无效标处理。

注：报名材料中所涉及的相关表格：

（1）竞争性发包项目报名书（招标文件附表三）

（2）竞争性发包工程资格预审表（招标文件附表四）

（3）授权委托书（招标文件附表二）

（4）拟选派项目监理机构人员一览表（招标文件附表五）

9、报名时间：2018年09月26日9:00时至2018年09月28日17:00时（至江苏嘉加诚进行资格预审）

10、未入库的单位请及时入库，具体方法详见中国吴江网站相关通知。

11、报名地点：吴江区双坂桥路172号1楼102室

12、报名费：50元。

- 招标人：吴江经济技术开发区物流中心                    联系人：沈工        电 话：63960757

小型项目承发包管理办公室                                  联系人：范工        电 话：63960706

招标代理：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司                  联系人：钟工         电 话：63405799

2018年09月26日

开发区物流中心新建仓库工程监理竞争性发包文件

顺序编号：2018-118                        项目编码：ZGS024

建设单位：吴江经济技术开发区物流中心

日期：2018年09月26日

一、竞争报价须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 开发区物流中心新建仓库工程监理 |
| 2 | 建设地点 | 开发区 |
| 3 | 建设规模 (建筑面积) | 建筑面积14723.01㎡，建筑高度9.15m，最大跨度23.88m，层数-1/1层 |
| 4 | 承包方式 |  |
| 5 | 质量标准 | 合格，根据甲方要求。 |
| 6 | 发包范围 | 施工监理 |
| 7 | 工期要求 | 监理服务期：2018年10月08日至2020年02月09日共490日历天。投标监理服务期限不得小于310天。（以实际开工日期为准，竣工日期以施工单位实际竣工为准，服务期限自中标之日起，至监理内容保修期满止）。监理服务期限超过490天，发包人不再支付延期费用 |
| 8 | 资金来源 | 自筹 |
| 9 | 竞争报价人的资质等级要求 | 详见招标公告 |
| 10 | 监理费报价方式 |  |
| 11 | 报价保证金 | 详见招标公告 |
| 12 | 图纸押金 | 无 |
| 13 | 发包价 | 77.85万元 |
| 14 | 投标文件份数 | 一份正本，一份副本 |
| 15 | 报名截止时间及地点 | 时间：2018年09月28日17:00时 地点：吴江区双坂桥路172号 |
| 16 | 开标评审会 | 时间：2018年09月29日09:30时 地点： 开发区大楼西大门对面一楼（开发区小型项目承发包办公室） |

二、竞争报价须知

（一）总   则

1、本工程项目根据《招标投标法》、《江苏省工程建设项目招标范围和规模标准规定》、《吴江市建设工程施工竞争性发包管理办法》、《吴江经济技术开发区建设工程施工竞争性发包管理办法（试行）》等文件的有关规定，按照现行法律、法规和部门规章，通过简易招标，选定承包人。

2、现场条件：

2.1施工现场平整情况：       良好                                 。

2.2场内外道路：             良好                                 。

2.3施工用水电：               良好                               。

3、发包范围：               施工监理                             。

4、工期要求：计划开竣工日期2018年10月08日至2020年02月09日共490日历天。

5、质量要求：合格 ,具体地点根据甲方要求

6、竞争人必须具有独立法人资格和    总监 具有   相应资格及以上   资格。

7、竞争报价费用：

竞争报价人承担其编制竞争报价文件及递交报价文件的一切费用，无论结果如何，发包人                                                                                                                                                                 对上述费用不负任何责任。

（二）竞争性发包文件

8、竞争性发包文件的组成

8．1竞争性发包文件包括下列内容：

（1）竞争报价须知及前附表

（2）合同主要条款

（3）技术要求、工程量清单、发包价、图纸

8．2  当竞争报价人退回图纸时，图纸押金将同时退还给竞争报价人（不计利息）。

9、竞争性发包文件的澄清

9.1竞争报价人在收到本文件后，如有疑问需要澄清，应于 2018年09月28日15：30时在吴江经济技术开发区物流中心召开答疑会。

（三） 竞争报价

10、计价方式：本工程项目采用下列第  /   种计价方式。

（1）工程量清单计价方式

（2）计价表计价方式

11、报价方式：本工程项目采用下列第   1   种报价方式。

（1）确认发包人的发包价（包括总价及单价）

12、竞争报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准。

13、本工程下浮： 10%。

14、发包人设定竞争报价的发包总价为77.85万元。

（四） 竞争报价文件

15、竞争报价文件组成：

（1）竞争报价书（招标文件附表一）

（2）授权委托书（招标文件附表二）

（3）公司封面（自制）

16、对竞争报价文件要求：

（1）竞争报价文件分“正本”和“副本”，正本壹份、副本壹份。分别装订成册，并在封面上正确标明。正、副本不一致时，以正本为准。

（2）全套竞争报价文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加盖竞争报价单位法定代表人或其委托代理人印鉴。

17、竞争报价人应将报价文件用封袋密封，封袋上应写明建设单位名称、工程名称。竞争报价人必须在骑缝处加盖竞争报价人公章及法人代表或法人代表委托人私章。

18、竞争报价应按本须知前附表第16项所规定的地点，于截止时间前提交竞争报价文件，截止时间以后收到的竞争报价文件将被拒绝。

（五）竞争报价评审

19、评审会按竞争报价须知中规定的时间、地点举行，由小型项目承发包管理办公室主持。

20、评审办法：合理造价区间随机抽取中标人。

21、出现下列情况之一的应为无效报价文件，将不予评审；

（1）竞争报价文件未按要求予以密封。

（2）竞争报价书未加盖报价人公章、法定代表人或其授权委托人的印鉴或签字的。

（3）未对发包人提出的报价、工期、质量等实质性要求进行响应的；

（4）擅自变更项目负责人的；

（5）未按规定提交竞争报价保证金的。

（6）竞争报价单位的法定代表人（或授权委托人）或项目负责人未携带有效身份证明准时出席开标会的。

三、合同主要条款

22、合同价款及调整：本工程采用    固定费率  方式计取监理费用。

23、支付酬金

委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

工程建筑面积14723.01㎡，造价约为3900万元，监理费以此为基数进行报价，监理工作完成后，最终监理费按工程最终测绘面积乘以固定监理费率（固定监理费率=报价监理费/最终测绘面积）。

本工程暂定监理费77.85万元，监理费率为 0.53  %（固定费率），在合同执行过程中，各期按业主单位签认的工程进度款*  0.53  %（固定费率）计算，最终监理费按工程决算审计价乘以固定监理费率计算。

具体支付方式如下：

无预付款，按施工单位工程进度款同期比例支付监理费，工程完工付至暂定监理费的60%，工程竣工、工程审计结束后十日内付至最终监理费总额的80%，余款在审计结束后二年内付清。
按照税法相关要求，承包单位必须依法按时足额在工程建设所在地纳税缴费，否则不予支付工程价款。

24、材料、设备供应方式：

（1）甲供材料、设备         无                                。

（2）乙供材料、设备     全部乙提供                            。

25、质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

26、承包人应当监督施工方做好现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由承包人负责。

27.违约处罚：中标后，由于企业不愿按照招标文件实施，不得参与开发区内2部招标2年，并上报市相关部门。

28.如工程达不到甲方要求，甲方有权提前终止合同。

29.自业主交付合同资料后，中标单位必须在10个工作日之内按业主要求提交合同，否则视为废标，由第二中标候选人中标。

30.	施工单位在项目实施过程中要符合建设单位的考核，标准参照《吴江经济技术开发区发展总公司工程项目管理考核办法（试行）》执行。

四、技术要求、图纸

1、现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。

2、图纸一套。

附表一：

竞争报价书

：

（一）根据已收到的                                            施工监理的竞争性发包文件，遵照现行法律法规的有关规定，我单位经考察现场和研究竞争性发包文件后，愿   响 应     （人民币）本工程发包价，按竞争性发包文件的要求承包本次发包范围内的全部工程。

（二）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并 响 应    本工程工期。

（三）我单位保证    响 应      本工程质量。

（四）贵单位的竞争性发包文件、竞争入选通知书和本竞争报价文件将构成约束我们双方的合同。

报价单位（盖章）：

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附表二：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                      （竞争报价单位名称）的法定代表人，现授权委托                               （单位名称）

（姓名）为我的授权委托人，以本公司的名义参加

（建设单位名称）的

工程的竞争报价。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：              性别：        年龄：

竞争报价单位（盖法人章）：

法人代表人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

附表三：

竞争性发包项目报名书

：

根据贵单位                               施工监理的招标信息，我单位拟参与该工程的报名，总监          。

经办人：姓名                 身份证号码                ；

办公电话             手机                     ；

联系地址：                                    。

单位（公章）：

年    月     日

附表四：

竞争性发包工程资格预审表

| 报名单位 |  |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  | 联系电话 |  |
| 总监 |  |  | 技术职称 |  |
| 联系电话 |  |  | 营业执照号码 |  |
| 办公地址 |  |  |  |  |
| 企业财务、经营管理概况： |  |  |  |  |
| 总监类似工程经验及经营诚信情况： |  |  |  |  |
| 拟投入现场的设备、检测仪： |  |  |  |  |
| 申请投标人（签章） 年 月 日 |  | 招标代理单位情况核实结果： 招标代理单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |

附表五：

拟选派项目监理机构人员一览表

| 拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 从事监理工作年限 | 执业或职业资格证书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 总监 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |